Załącznik nr 8 do SWZ

Projektowane postanowienia umowne

Umowa  nr …………………...

Zawarta w dniu	w Przywidzu pomiędzy:

Gminą Sieciechów, ul. Rynek 16, 26-922 Sieciechów, NIP 8121843836, zwaną w dalszej treści

umowy „ZAMAWIAJĄCYM”, reprezentowaną przez:

………………………….  - …………………………

a

…………….. z siedzibą ………………….. wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez

……………………………………	pod	numerem	KRS  ……………………….	/	wpisanym	do	CEIDG RP………..………………………….,NIP…………………, REGON	,

zwanym dalej „Wykonawcą” lub „Projektantem”

w rezultacie przeprowadzonego przez Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji art. 275 pkt 1) zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024r. poz. 1320 z późn. zm.) została zawarta umowa o treści następującej:

§ 1

Przedmiot umowy

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pod nazwą: Wykonanie projektu budowlanego obiektu zbiorowej ochrony w gminie Sieciechów

- Przedmiotem niniejszej umowy jest:

  - wykonanie  wielobranżowej  dokumentacji,  zwanej  również  „dokumentacją”  lub

„dokumentacją projektową”, wraz z niezbędnymi uzgodnieniami, opiniami, decyzjami, zgłoszeniami i pozwoleniami. Wykonana dokumentacja będzie podstawą do wykonania robót budowlanych (zwanej dalej również „inwestycją”),

  - jako etap opcjonalny - sprawowanie nadzoru autorskiego nad inwestycją realizowaną na podstawie tej dokumentacji projektowej. Sprawowanie nadzoru autorskiego może być wykonywane w ramach prawa opcji, zgodnie z § 7 umowy.

- Szczegółowy zakres przedmiotu niniejszej umowy, z zastrzeżeniem ust. 4, określony został w Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej „SWZ”) i Ofercie Wykonawcy. Dokumenty te stanowią odpowiednio załączniki nr 1 i 2 do niniejszej umowy to oferta wykonawcy i  OPZ.

- Zakres przedmiotu niniejszej umowy dotyczący sprawowania nadzoru autorskiego realizowanego w trakcie postępowania o udzielenie zamówienie publiczne na realizację inwestycji oraz w czasie realizacji robót budowlanych inwestycji, opisany został szczegółowo w § 7 niniejszej umowy.

§ 2

Wymogi dotyczące wykonania dokumentacji

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać dokumentację projektową z należytą starannością, w sposób zgodny z aktualnie obowiązującymi warunkami technicznymi, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa i normami, wiedzą techniczną, przepisami prawa budowlanego, przepisami szczególnymi oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach.

- Dokumentacja powinna opisywać przedmiot zamówienia, w tym zastosowane materiały i urządzenia, za pomocą cech technicznych i jakościowych, przy przestrzeganiu Polskich Norm przenoszących Europejskie Normy zharmonizowane. W przypadku braku Polskich Norm przenoszących Europejskie Normy zharmonizowane uwzględnia się: europejskie aprobaty techniczne, wspólne specyfikacje techniczne. Oświadczenie o wzajemnym skoordynowaniu

technicznym dokumentacji projektowej powinno być wykonane przez osoby posiadające uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności.

- Dokumentacja wykonana na podstawie niniejszej umowy będzie podstawą do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych, na wykonanie robót budowlanych inwestycji, w związku z tym jej kompletność, zawartość i szczegółowość powinna być wystarczająca do tego celu. Dokumentacja oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót powinny służyć do precyzyjnego opisania przedmiotu zamówienia na roboty budowlane oraz ustalenia wartości tego zamówienia.

- Wykonawca dokumentacji jest zobowiązany, na swój koszt do uzyskania wszystkich niezbędnych do opracowania kompletnej dokumentacji i uzyskania wymaganych prawem i przepisami - decyzji administracyjnych, warunków technicznych, uzgodnień, opinii oraz sprawdzeń dokumentacji projektowej.

- Projektant wraz z dokumentacją projektową zobowiązany jest przedłożyć oświadczenie o kompletności, we wszystkich wymaganych branżach dokumentacji, oraz oświadczenie, że dokumentacja ta została wykonana w sposób zgodny z wymogami określonymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane i innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

- Wielobranżową dokumentację projektową należy wykonać i dostarczyć Zamawiającemu w ilościach egzemplarzy i w formatach określonych w SWZ i OPZ.

§ 3

Podstawowe oświadczenie Stron

- Wykonawca oświadcza, że posiada doświadczenie, wiedzę fachową, kwalifikacje oraz środki potrzebne do terminowego i prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.

- Wykonawca oświadcza, że nie jest przyjmującym zlecenie lub świadczenie usługi w myśl art. 1 pkt 1b) ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace.

- Wykonawca oświadcza, że będzie realizował przedmiot umowy zespołem projektowym składającym się z osób posiadających odpowiednie uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń, przynależnych do właściwej izby zawodowej w branżach: architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej, elektrycznej, sanitarnej i teletechnicznej zgodnie z wykazem osób złożonym Zamawiającemu.

- Wykonawca oświadcza, że zapewni przez cały czas realizacji umowy, a także na etapie realizacji robót budowlanych, taki zespół projektowy, aby składał się on z osób posiadających odpowiednie uprawnienia budowlane do projektowania, przynależnych do właściwej izby zawodowej, we wszystkich specjalnościach wymaganych dla realizacji dokumentacji jak również wykonania robót budowlanych. Zmiana którejkolwiek z osób musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiającego. Proponowane do zmiany osoby muszą spełniać wymagania opisane w SWZ, a w przypadku projektanta branży drogowej wymogi Zamawiającego w zakresie kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty.

- Wykonawca oświadcza, że spełni warunki służące zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie realizacji przedmiotu umowy z uwzględnieniem minimalnych wymagań o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

§ 4

Pozostałe obowiązki Stron

- Poza innymi obowiązkami wynikającymi z niniejszej umowy i SWZ do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

  - wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zakresem i wymaganiami określonymi w niniejszej umowie,

  - stała współpraca z Zamawiającym w zakresie realizacji przedmiotu umowy. Zamawiającemu przysługuje prawo kontroli prawidłowości wykonania przedmiotu umowy. W celu umożliwienia Zamawiającemu realizacji tego prawa, Wykonawca zobowiązany jest umożliwić upoważnionym Przedstawicielom Zamawiającego wgląd w prowadzone prace – na każde ich żądanie i na każdym etapie prac. Ponadto Wykonawca związany jest do zapoznania się z treścią uwag i wskazówek upoważnionych Przedstawicieli Zamawiającego, dotyczących sposobu wykonania prac z zachowaniem formy pisemnej,

  - Wykonawca będzie zobowiązany do raportowania o postępie prac projektowych, problemach, trudnościach w uzyskaniu wymaganych uzgodnień, opinii itp., nie rzadziej niż raz w miesiącu, drogą elektroniczną do zamawiającego z podpisem wykonawcy.

  - terminowe dokonanie wszelkich ewentualnych zmian w dokumentacji projektowej stosownie do wskazań właściwych w sprawie organów oraz potrzeb Zamawiającego w tym także w trakcie realizacji inwestycji.

- Poza innymi obowiązkami wynikającymi z niniejszej umowy do obowiązków Zamawiającego należy:

  - Udzielanie Projektantowi, na jego wniosek, odpowiednich pełnomocnictw w celu sprawnej realizacji przedmiotu niniejszej umowy,

  - Bieżące konsultowanie z Wykonawcą przyjętych rozwiązań.

§ 5

Termin wykonania przedmiotu umowy

- Strony ustalają, że przedmiot niniejszej umowy zostanie wykonany w terminach:

  - Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej do dnia: 15.12.2026r,

  - Sprawowanie nadzoru autorskiego – od dnia wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację inwestycji do dnia podpisania protokołu odbioru końcowego realizacji inwestycji bez uwag.

Sprawowanie nadzoru autorskiego może być wykonywane w ramach prawa opcji, zgodnie z § 7 niniejszej umowy. W związku z tym przewiduje się możliwość rozpoczęcia sprawowania nadzoru autorskiego od momentu wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót budowlanych, nie później jednak niż w ciągu 14 miesięcy od daty uzyskania prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę lub potwierdzenia skutecznego zgłoszenia. Sprawowanie nadzoru autorskiego trwać będzie przez okres realizacji robót budowlanych wykonywanych na podstawie dokumentacji projektowej będącej przedmiotem umowy, aż do dnia podpisania protokołu odbioru końcowego realizacji inwestycji bez uwag. Zamawiający szacuje że termin ten wynosić może do 26 miesięcy. Termin sprawowania nadzoru autorskiego zależy od czasu trwania postępowania o udzielenie zamówienia na realizację robót budowlanych inwestycji, terminu realizacji robót budowlanych. Zamawiający zakłada, że okres sprawowania nadzoru autorskiego może ulec wydłużeniu lub skróceniu.

- Za wykonanie przedmiotu umowy w zakresie określonym w ust. 1 pkt 1 niniejszego paragrafu uważać się będzie przekazanie Zamawiającemu przez Wykonawcę kompletnej dokumentacji projektowej w wymaganych ilościach i egzemplarzach, a także innych dokumentów, opinii, decyzji i uzgodnień koniecznych do wykonania robót budowlanych   oraz uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę lub potwierdzenia skutecznego zgłoszenia, co zostanie potwierdzone podpisanym przez Zamawiającego i Wykonawcę protokołem odbioru końcowego dokumentacji projektowej bez uwag.

- Za wykonanie przedmiotu umowy w zakresie określonym w ust 1 pkt 2 uważać się będzie dzień podpisania protokołu odbioru końcowego realizacji inwestycji prowadzonej na podstawie dokumentacji projektowej bez uwag, o ile Zamawiający skorzysta z prawa opcji zgodnie z § 7 umowy. W przypadku gdy Zamawiający nie wykorzysta prawa opcji umowa zakończy się nie później

niż po upływie 14 miesięcy od daty uzyskania prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę wydanej na podstawie dokumentacji projektowej lub potwierdzenia skutecznego zgłoszenia.

§ 6

Przekazanie i odbiór dokumentacji projektowej

- Miejscem przekazania dokumentacji jest siedziba Zamawiającego. Przekazania należy dokonać w godzinach pracy Urzędu Gminy Przywidz.

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletną dokumentacje projektową w zakresie określonym w § 5 ust. 2 i w terminie określonym w § 5 ust. 1 pkt 1 niniejszej umowy.

- Zamawiający po otrzymaniu kompletnej dokumentacji przystąpi do czynności odbioru, które zakończą się podpisaniem przez Zamawiającego i Wykonawcę protokołu odbioru końcowego kompletnej dokumentacji w terminie 15 dni od dnia przekazania dokumentacji Zamawiającemu.

- W przypadku zgłoszenia uwag przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się dokonać odpowiednich wyjaśnień, uzupełnień i poprawek, w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego i ponownie dokonać procedury przekazania dokumentacji.

- Nieuwzględnienie uwag w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego może skutkować rozwiązaniem umowy w trybie natychmiastowym bez prawa do wynagrodzenia. Nieuwzględnienie uwag w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego, będzie podstawą do naliczenia kary umownej zgodnie z § 12 ust. 3 pkt 3) niniejszej umowy.

- W przypadku ujawnienia się wad dokumentacji po podpisaniu protokołu odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego usunięcia tych wad na swój koszt, do dnia wyznaczonego przez Zamawiającego pod groźbą zapłaty kary umownej, o której mowa w § 12 ust. 3 pkt 4).

- Uprawnienia Zamawiającego wynikające z niniejszego paragrafu nie ograniczają ani nie wyłączają jego dalej idących uprawnień wynikających z przepisów Kodeksu Cywilnego.

- Dokonanie przez Zamawiającego odbioru końcowego dokumentacji nie wpływa na ewentualne roszczenia Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady i gwarancji jakości.

§ 7

Sprawowanie nadzoru autorskiego (prawo opcji)

- Sprawowanie nadzoru autorskiego może zostać wykonane w ramach prawa opcji zgodnie z poniższymi ustępami.

- Zamawiający może skorzystać z prawa opcji i może zlecić Wykonawcy pełnienie nadzoru autorskiego w przypadku spełnienia wszystkich poniższych warunków:

  - Zamawiający zabezpieczy wystarczające środki finansowe na realizację robót budowlanych,

  - wykonanie robót budowlanych będzie leżało w interesie publicznym lub interesie Zamawiającego,

  - nie będzie przeszkód technicznych i prawnych do wszczęcia postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych inwestycji.

- Warunkiem skorzystania z prawa opcji jest złożenie przez Zamawiającego zawiadomienia o skorzystaniu z prawa opcji (uruchomienia opcji) - przesłanie Wykonawcy oświadczenia złożonego przez osoby posiadające uprawnienie do zawarcia niniejszej umowy ze strony Zamawiającego, sporządzonego pod rygorem nieważności w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, nie później niż w ciągu 14 miesięcy od daty uzyskania prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę lub potwierdzenia skutecznego zgłoszenia. W zleceniu tym Zamawiający określi zakres, w jakim skorzysta z opcji, tj. zakres zleconych prac oraz termin wykonania prac.

- Wykonawca zobowiązuje się potwierdzić otrzymanie zlecenia pocztą elektroniczną najpóźniej następnego dnia roboczego po jego otrzymaniu.

- Decyzja w przedmiocie realizacji prawa opcji stanowi uprawnienie Zamawiającego, a skorzystanie z prawa opcji rodzi po stronie Wykonawcy obowiązek sprawowania nadzoru autorskiego. Uprawnienie to uzależnione będzie wyłącznie od potrzeb Zamawiającego. Nieskorzystanie przez Zamawiającego z realizacji nadzoru autorskiego nie powoduje żadnych roszczeń po stronie Wykonawcy.

- W przypadku skorzystania z prawa opcji przez Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się do sprawowania nadzoru autorskiego w zakresie, o którym mowa w art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane oraz w szczególności do:

  - kontroli zgodności prowadzenia robót budowlanych z opracowaną dokumentacją projektową w toku wykonywanych robót budowlanych,

  - wyjaśniania wątpliwości dotyczących dokumentacji i zawartych w niej rozwiązań oraz uzupełniania szczegółów dokumentacji w toku realizacji robót budowlanych,

  - wnioskowania o wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej,

  - wykonywania rysunków zamiennych, dokumentacji zamiennej lub projektów zamiennych na wniosek Inspektora nadzoru lub Zamawiającego,

  - uzgadniania i oceny zasadności wprowadzania rozwiązań zamiennych i zmian w stosunku do przewidzianych rozwiązań projektowych w dokumentacji, a zgłaszanych przez Zamawiającego, Inspektora nadzoru lub Wykonawcę robót budowlanych,

  - ścisłej współpracy z Zamawiającym, Inspektorem nadzoru, Wykonawcą robót budowlanych,

  - pełnienia funkcji doradczej i konsultacyjnej wobec Zamawiającego w zakresie objętym dokumentacją,

  - udziału w komisjach i naradach technicznych, radach budowy lub spotkaniach organizowanych przez Zamawiającego, Wykonawcę robót budowlanych, Inspektora nadzoru, po uprzednim wezwaniu przez Zamawiającego lub Inspektora nadzoru,

  - udziału w sporządzaniu wniosków lub protokołów konieczności w sprawie wykonania robót dodatkowych lub uzupełniających (w przypadku żądania Zamawiającego lub Inspektora nadzoru),

  - opiniowania dokumentacji sporządzonej przez Wykonawcę robót budowlanych (w przypadku żądania Zamawiającego lub Inspektora nadzoru),

  - udziału w odbiorze inwestycji i czynnościach mających na celu doprowadzenie do osiągnięcia projektowanej zdolności funkcjonalnej obiektu wymaganej do uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu po uprzednim wezwaniu przez Zamawiającego lub Inspektora nadzoru,

  - dokonywanie kontroli jakości prac Wykonawcy robót budowlanych, każdorazowo na wniosek Zamawiającego lub Inspektora nadzoru,

  - sprawowania aktywnego nadzoru autorskiego, weryfikacji, opiniowania, koordynacji w zakresie szczegółowych rozwiązań wykonawczych,

  - wykonywania dodatkowych opracowań projektowych niezbędnych dla zapewnienia prawidłowej realizacji robót budowlanych,

  - wykonywania rysunków zamiennych lub dokumentacji zamiennej lub projektów zamiennych na wniosek Zamawiającego,

  - żądania wstrzymania robót budowlanych w razie stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia lub wykonywania robót budowlanych niezgodnie z dokumentacją,

  - sporządzanie doraźnych sprawozdań z wykonania czynności nadzoru autorskiego,

  - aktualizowanie kosztorysów inwestorskich na życzenie Zamawiającego w ramach wynagrodzenia o którym mowa w § 9 niniejszej umowy,

- W ramach sprawowania nadzoru autorskiego Wykonawca będzie wykonywał tzw. wsparcie techniczne polegające na przygotowywaniu odpowiedzi na pytania wykonawców w części dotyczącej dokumentacji, ewentualnym modyfikowaniu dokumentacji projektowej, a także ustosunkowywaniu się do twierdzeń i uwag wykonawców, w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację inwestycji. Wykonawca niezwłocznie, nie dłużej niż w

terminie 2 dni roboczych od momentu żądania zamawiającego ma obowiązek udzielić zamawiającemu wparcia technicznego.

- Za wszelkie zmiany lub uzupełnienia dokumentacji projektowej wnoszone przez Projektanta, jako uzupełnienie dokumentacji, konieczne do prawidłowej realizacji robót budowlanych, a wynikające z wadliwego opracowania dokumentacji, Projektantowi nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.

- Wszelkie wady dokumentacji projektowej, które nie pozwolą na prawidłową realizację robót budowlanych przez Wykonawcę tych robót, będą usunięte przez Projektanta w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego lub Inspektora nadzoru, na wniosek Zamawiającego, z tym, że:

  - w przypadku gdy wady dokumentacji nie mają charakteru istotnego, a Projektant nie usunie ich w wyznaczonym terminie, Zamawiający może odpowiednio obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy,

  - w przypadku gdy wady dokumentacji mają charakter istotny, a Projektant nie usunie ich w wyznaczonym terminie, Zamawiający może zlecić ich usunięcie innemu Projektantowi, a kosztami obciążyć Wykonawcę dokumentacji, przy czym za wadę istotną uważa się wadę uniemożliwiającą wykorzystanie dokumentacji w całości lub w części na potrzeby realizacji robót budowlanych inwestycji.

- Nadzór autorki sprawowany będzie w następujących branżach:

  - architektonicznej,

  - konstrukcyjno-budowlanej,

  - sanitarnej,

  - elektrycznej,

  - teletechnicznej.

- Nadzór autorski będzie sprawowany przez projektantów - autorów projektów branżowych, wykonanych w ramach niniejszej umowy. Projektant może powierzyć sprawowanie nadzoru autorskiego innej osobie niż autorowi dokumentacji projektowej. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę, gdy uprawnienia innej osoby będą takie same lub wyższe od uprawnień autora dokumentacji projektowej w danej branży.

- Nadzór autorski polegający na osobistej obecności Wykonawcy na budowie pełniony będzie według potrzeb wynikających z postępu robót budowlanych. Za pobyt Projektanta na budowie uznaje się obecność co najmniej jednej osoby wyznaczonej przez Projektanta do pełnienia nadzoru autorskiego. Potwierdzenia pobytów w ramach nadzoru autorskiego dokonuje Zamawiający lub Inspektor nadzoru.

- Za pobyt Projektanta na budowie uznane będzie również wykonywanie czynności nadzoru poza terenem budowy, jeżeli wynika to z potrzeb realizacji robót budowlanych. W takim przypadku za teren pełnienia nadzoru autorskiego może być uznana siedziba Projektanta, Zamawiającego bądź Wykonawcy robót budowlanych, a udział Projektanta traktowany będzie na równi z pobytem na budowie.

- Zamawiający zgłosi zapotrzebowanie na wizytę Projektanta z minimum 1-nio dniowym wyprzedzeniem, drogą elektroniczną na adres ……………………bądź telefonicznie pod numerem

………………………….…….

- W okresie pełnienia nadzoru autorskiego zgodnie z obowiązkiem Projektanta wynikającym z zapisów art. 20 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane oraz z niniejszej umowy, Projektant jest obowiązany do wyjaśnienia wątpliwości dotyczących dokumentacji projektowej i zawartych w niej rozwiązań. Wszelkie konsultacje Wykonawcy robót budowlanych, Inspektora nadzoru i Zamawiającego, odpowiedzi na naradach, odpowiedzi pisemne i mailowe na zagadnienia związane z przedmiotem niniejszej umowy będą udzielane przez Projektanta w ramach wynagrodzenia łącznego określonego § 9 niniejszej umowy.

- Zmiany i uzupełnienia wprowadzone przez Projektanta do dokumentacji projektowej w czasie pełnienia nadzoru autorskiego będą dokumentowane między innymi przez:

  - zapisy na rysunkach wchodzących w skład dokumentacji projektowej,

  - rysunki zamienne lub uzupełniające z opisami i informacjami,

  - protokoły uzgodnień, notatki służbowe,

  - wpisy do dziennika budowy.

§ 8

Prawa autorskie

- Wykonawca z chwilą odbioru dokumentacji projektowej przenosi na Zamawiającego w całości autorskie prawa majątkowe do dokumentacji, w ramach wynagrodzenia o którym mowa w § 9 ust. 1 i wyraża zgodę na ich wykorzystanie w zakresie wszystkich pól eksploatacji, w szczególności wymienionych w ust. 2.

- Prawa  nabyte  zgodnie z  ust.  1  uprawniają  Zamawiającego  do  korzystania,  używania i rozpowszechniania dokumentacji projektowej będącej przedmiotem niniejszej umowy oraz jej elementów we wszystkich formach, w dowolnej ilości egzemplarzy, w całości lub części. Wykonawca przenosi na Zamawiającego i zezwala Zamawiającemu na wykonywanie wszelkich praw zależnych do dokumentacji, obejmujące w szczególności następujące pola eksploatacji:

  - utrwalanie dokumentacji projektowej lub jej części we wszelkiej postaci,

  - zwielokrotnianie dokumentacji lub jej części za pomocą wszelkich technik w dowolnej ilości egzemplarzy we wszelkich formatach i dowolnych nakładach, w szczególności za pomocą wszelkich znanych technik poligraficznych i filmowych, kopiowania, drukowania, zwielokrotniania wszelką techniką wizyjną i komputerową, techniką zapisu magnetycznego lub techniką cyfrową w dowolnym formacie,

  - obrót oryginałem albo egzemplarzami, na których dokumentacja została utrwalona – wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,

  - wprowadzanie dokumentacji lub jej części oraz jej zwielokrotnionych nośników do obrotu,

  - wprowadzanie dokumentacji lub jej części do pamięci komputera,

  - wykorzystanie dokumentacji lub jej części w celach promocji inwestycji;

  - wykorzystanie dokumentacji lub jej części w celu pozyskiwania dostępnych form pomocy finansowej dla realizacji inwestycji,

  - wykorzystania dokumentacji lub jej części przy prowadzeniu wszelkich postępowań o udzielenie zamówień publicznych związanych z realizacją inwestycji przez Zamawiającego;

  - wystawianie i prezentacja na publicznych pokazach

  - łączenie dokumentacji projektowej w całości lub jej części z innymi dziełami, prawo opracowania poprzez dodanie różnych elementów, prawo zmiany wyglądu graficznego i technicznego, prawo korekty językowej lub stylistycznej - także w zakresie wytwarzania techniką drukarską i techniką cyfrową,

  - dokonywanie zmiany albo modyfikacji dokumentacji, jej treści lub jakichkolwiek innych zmian, z zachowaniem wszystkich pól eksploatacji określonych w niniejszym ustępie na części zmienione albo zmodyfikowane.

- Z chwilą przeniesienia autorskich praw majątkowych na własność Zamawiającego przechodzą nośniki, na których przekazano dokumentację Zamawiającemu.

- Określone w niniejszym paragrafie przeniesienie autorskich praw majątkowych obejmuje także wszelkie późniejsze zmiany dokonywane przez Wykonawcę w dokumentacji.

- Wykonawca zobowiązuje się do ponoszenia pełnej odpowiedzialności za wszelkie wady prawne dokumentacji, w szczególności Wykonawca ponosi odpowiedzialność za to, że dokumentacja nie została już wykorzystana przez osoby trzecie, a także, że nie narusza ona jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich lub praw z rejestracji znaków towarowych, wzorów przemysłowych i wzorów zdobniczych.

- W przypadku wykonywania przez Wykonawcę prac projektowych z udziałem osób trzecich (Podwykonawców), którym przysługują do wykonanych utworów lub ich części majątkowe prawa autorskie, Wykonawca zobowiązany jest do nabycia od uprawnionych majątkowych praw autorskich celem ich dalszego przeniesienia na Zamawiającego w zakresie wymaganym umową.

- Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich z tytułu naruszenia przez niego praw autorskich, które powinny być przeniesione na Zamawiającego w związku z realizacją niniejszej umowy.

- Celem rozwiania ewentualnych wątpliwości Wykonawca oświadcza, że wynagrodzenie, o którym mowa w § 9 ust. 1 niniejszej umowy zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy związane z przeniesieniem autorskich praw majątkowych na Zamawiającego, a Zamawiający nie poniesie żadnych dodatkowych kosztów z tym związanych, w tym także na rzecz podmiotów trzecich.

§ 9

Wynagrodzenie

- Za należyte i terminowe wykonanie przedmiotu umowy w tym, w szczególności za przeniesienie autorskich praw majątkowych zgodnie z § 8 umowy i udzielenie wskazanych tam upoważnień, oraz za sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych inwestycji, o którym mowa w § 7 niniejszej umowy w przypadku skorzystania z prawa opcji, Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy łączne wynagrodzenie ryczałtowe, zgodnie z ofertą Wykonawcy, w wysokości brutto………… (słownie zł	), w tym:

  - Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 2 pkt 1 w wysokości brutto………… (słownie zł	)

a) pierwsza płatność w wysokości 80% wartości brutto umowy – po wykonaniu i odbiorze dokumentacji projektowej

b) druga płatność w wysokości 20% wartości brutto umowy – po  uzyskaniu prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę

  - Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 2 pkt 2 w wysokości brutto………… (słownie zł	) ( w przypadku prawa opcji )

).

- Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 pkt 1 płatne będzie przez Zamawiającego w oparciu o fakturę, wystawioną po podpisaniu protokołu odbioru, o którym mowa w § 5 ust. 2.

- Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 pkt 2 płatne będzie przez Zamawiającego, o ile Zamawiający skorzysta z prawa opcji zgodnie z § 7 umowy, w oparciu o fakturę, wystawioną po podpisaniu protokołu odbioru końcowego wykonania robót budowlanych zrealizowanych na podstawie dokumentacji projektowej.

- Z wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 Wykonawca pokryje wszelkie koszty jakie poniósł w związku z wykonaniem przedmiotu umowy, w szczególności opłaty niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, w tym koszty ewentualnych uzgodnień, wszelkich ekspertyz, opinii, badań i innych materiałów oraz danych wyjściowych do projektowania oraz koszty związane z dokonaniem zmian w dokumentacji projektowej stosownie do wskazań właściwych organów lub potrzeb Zamawiającego. Wynagrodzenie za sprawowanie nadzoru autorskiego obejmuje wszystkie koszty związane ze sprawowaniem nadzoru, w tym koszty dojazdu na budowę oraz koszty poniesione poza placem budowy związane z wykonaniem przedmiotu niniejszej umowy.

- Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

- W przypadku urzędowej zmiany wysokości podatku VAT wynagrodzenie umowne ulegnie odpowiedniej zmianie.

- Wynagrodzenie będzie płatne na rachunek bankowy wskazany w fakturze w terminie do 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu faktury. Termin zapłaty uważa się za zachowany, jeżeli Zamawiający w tym terminie obciąży swój rachunek.

- W sytuacji wykonywania usługi przez podwykonawców, do faktury wystawionej przez Wykonawcę musi zostać dołączone w oryginalne oświadczenie podwykonawców, że ich należności od Wykonawcy zostały w całości zapłacone. W przypadku braku takiego oświadczenia Zamawiający ma prawo wstrzymać wypłatę należności z faktury w części dotyczącej wynagrodzenia za prace realizowane przy udziale podwykonawców, która zostanie zapłacona po uzupełnieniu brakujących oświadczeń.

§ 10

Gwarancja i rękojmia

- Wykonawca udziela Zamawiającemu 36 miesięcznej gwarancji na wykonaną i przekazaną dokumentację projektową, będącą przedmiotem niniejszej umowy. Bieg gwarancji rozpoczyna się od daty odbioru końcowego dokumentacji projektowej.

- Wykonawca niezależnie od gwarancji ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne wykonanej i przekazanej dokumentacji projektowej. Wykonawca udziela Zamawiającemu 36 miesięcznej rękojmi. Bieg rękojmi rozpoczyna się od daty odbioru końcowego dokumentacji projektowej.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń także po upływie okresu gwarancji i rękojmi, jeżeli wniósł reklamację przed upływem tego terminu.

- Okres gwarancji i rękojmi ulega przedłużeniu o okres usunięcia zaistniałych wad.

- Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego na własny koszt.

§ 11 Ubezpieczenia

- Projektant przedstawił przed zawarciem niniejszej umowy polisę ubezpieczeniową odpowiedzialności cywilnej projektanta w zakresie obejmującym opracowanie dokumentacji projektowej dla niniejszego zadania na sumę gwarancyjną nie niższą, niż wartość przedmiotu niniejszej umowy na okres trwania prac projektowych związanych z wykonaniem przedmiotu umowy.

- Na okres pełnienia nadzoru autorskiego Projektant przedstawi nową polisę ubezpieczeniową odpowiedzialności cywilnej projektanta w zakresie obejmującym pełnienie nadzoru autorskiego na sumę gwarancyjną nie niższą, niż wartość przedmiotu niniejszej umowy.

- W przypadku przedstawienia polisy z rocznym okresem ubezpieczenia Projektant zobowiązuje się do kontynuowania przedmiotowego ubezpieczenia lub zawarcia nowego w nie zmniejszonym zakresie oraz przedstawienia potwierdzeń kontynuacji polisy wraz z dowodem opłaty składki do czasu zakończenia prac związanych z wykonywaniem przedmiotu umowy.

- Ubezpieczenie winno obejmować również szkody wyrządzone przez wszystkich Podwykonawców, jeżeli Wykonawca powierza część prac do wykonania Podwykonawcom.

- Koszty ubezpieczenia ponosi w całości Wykonawca. W przypadku niespełnienia powyższego obowiązku lub zaprzestania utrzymywania ubezpieczenia przez cały okres wymagany umową Zamawiający może zawrzeć na rzecz Wykonawcy umowę ubezpieczenia w powyższym zakresie, w wybranym przez siebie zakładzie ubezpieczeń, a kosztami tego ubezpieczenia obciążyć Wykonawcę poprzez potrącenie z należnego wynagrodzenia.

§ 12

Kary1

- Obowiązującą formą odszkodowania uzgodnioną między stronami będą kary umowne.

- Wykonawcy występujący wspólnie o realizację przedmiotu zamówienia, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy, zapłaty kar umownych i odszkodowania.

- Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach:

  - za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - 10% łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust. 1 umowy,

  - za zwłokę w wykonaniu i przekazaniu Zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej w wymaganych ilościach wraz z prawomocną decyzją o pozwoleniu na budowę lub potwierdzenia skutecznego zgłoszenia, a także innymi dokumentami, opiniami i uzgodnieniami koniecznymi do wykonania robót budowlanych, w wysokości 0,3% łącznego wynagrodzenia brutto określonego w

§ 9 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, liczone od dnia następnego po upływie terminu o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 niniejszej umowy,

1 § 12 ust. 3 pkt 9 nie stosuje się w przypadku braku udziału Podwykonawców w realizacji zamówienia

  - za zwłokę w dokonywaniu wyjaśnień lub uzupełnień lub poprawek przez Projektanta, w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego na ich dokonanie, jak również za nieuwzględnienie uwag Zamawiającego w wyznaczonym przez niego terminie, w wysokości 100 zł brutto, za każdy dzień zwłoki, liczone od dnia następnego po upływie terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na dokonanie uzupełnień lub poprawek,

  - za zwłokę w usuwaniu wad stwierdzonych po podpisaniu protokołu odbioru końcowego lub w okresie rękojmi za wady przedmiotu umowy – dokumentacji projektowych, w wysokości 0,3% łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, liczone od dnia następnego po upływie terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad,

  - za zwłokę w udzielaniu wyjaśnień i odpowiedzi w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych na zapytania Wykonawców robót budowlanych w części dotyczącej dokumentacji projektowej i dokumentów przekazanych wraz z dokumentacją, w wysokości 100 zł brutto, za każdy dzień zwłoki, liczone od dnia następnego po upływie terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na udzielenie wyjaśnień i odpowiedzi, o ile Zamawiający skorzysta z prawa opcji zgodnie z § 7 umowy,

  - za zwłokę w wykonaniu obowiązków wynikających z tytułu sprawowania nadzoru autorskiego, opisanych w SWZ i niniejszej umowie, dla których został wyznaczony termin w formie pisemnej, faxem lub mailem – w wysokości 100 zł brutto, za każdy dzień zwłoki liczone od dnia następnego po upływie terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na wykonanie danego obowiązku, o ile Zamawiający skorzysta z prawa opcji zgodnie z § 7 umowy,

  - za niewypełnienie obowiązków, wynikających z § 7 ust. 12 lub 13 niniejszej umowy – w wysokości 50 zł brutto liczone za każdą nieusprawiedliwioną nieobecność każdego z Projektantów zobowiązanych do uczestniczenia w czynnościach, o ile Zamawiający skorzysta z prawa opcji zgodnie z § 7 umowy,

  - w przypadku dokonania nieuzasadnionej zmiany w składzie zespołu, o którym mowa w § 3 ust. 3 niniejszej umowy Projektant zapłaci karę umowną w wysokości 1000 zł brutto, za każdy przypadek takiej zmiany,

  - z tytułu braku zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Podwykonawcy, w sytuacji o której mowa w art. 439 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, w wysokości 1000 zł brutto za każdy przypadek.

- Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy naprawienia szkody powstałej wskutek wadliwych rozwiązań projektowych lub błędnych decyzji udzielanych w ramach nadzoru autorskiego, bądź błędnie udzielonych lub nieudzielonych odpowiedzi, o których mowa w § 7 ust.

7 umowy, co będzie skutkowało nie osiągnięciem w zrealizowanych robotach parametrów zgodnych z normami i przepisami techniczno-budowlanymi.

- Maksymalna łączna wysokość kar umownych, które Zamawiający może naliczyć na podstawie ust. 3, nie może przekroczyć 30% wartości łącznego wynagrodzenia brutto przysługującego Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia, ustalonego w § 9 ust. 1.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego kary umowne na zasadach ogólnych.

- Kary umowne o których mowa w ust. 3 Zamawiający może potrącić z faktury wystawionej przez Wykonawcę bez konieczności wcześniejszych powiadomień lub oświadczeń w tym zakresie.

- Zapłata kary umownej przez Wykonawcę lub jej potrącenie przez Zamawiającego z płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania prac wynikających z umowy lub jakichkolwiek innych obowiązków wynikających z niniejszej umowy. Obowiązek dalszego wykonywania prac lub innych obowiązków wynikających z umowy nie dotyczy przypadków odstąpienia przez strony od umowy.

§ 13

Osoby upoważnione

- Osobami upoważnionymi do reprezentowania w związku z zawartą umową są:

  - po stronie Zamawiającego jest pracownik ……………………..

  - po stronie Wykonawcy: ….............................................................................

- Korespondencja pomiędzy stronami powinna odbywać się poprzez osoby uprawnione do reprezentacji, w formie pisemnej.

§ 14

Odstąpienie od umowy

- Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w przypadku gdy:

  - Projektant bez uzasadnionej przyczyny nie rozpoczął prac projektowych, albo nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego na piśmie,

  - Projektant opóźnia się lub pozostaje w zwłoce z realizacja poszczególnych prac projektowych w sposób zagrażający terminowemu wykonaniu przedmiotu niniejszej umowy,

3 Projektant nie podjął czynności sprawowania nadzoru autorskiego w wyznaczonym terminie, pomimo zawiadomienia o skorzystaniu z prawa opcji o którym mowa w § 7 umowy,

- Projektant nie wykonuje obowiązków w sposób należyty i zgodnie z ustalonymi terminami, co powoduje opóźnienie w realizacji robót budowlanych.

- zostanie wydany prawomocny nakaz zajęcia składników majątku Wykonawcy,

- innego rażącego naruszenia warunków umowy w tym w szczególności niewykonania przez Wykonawcę obowiązków określonych w umowie

- Zamawiający może również odstąpić od umowy w przypadkach o których mowa w art. 456 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Odstąpienie od umowy w przypadkach wymienionych w ust. 1 i 2 następuje przez oświadczenie pod rygorem nieważności złożone w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, z podaniem przyczyny odstąpienia w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o jakiejkolwiek z okoliczności o których mowa w ust. 1 lub 2, bez obowiązku zapłaty kar umownych i odszkodowania.

§ 15 Podwykonawcy2 3

- Wykonawca może przy realizacji umowy korzystać z podwykonawstwa w zakresie określonym w ofercie Wykonawcy.

- Wykonawca może w trakcie realizacji zamówienia:

  - powierzyć wykonanie zamówienia Podwykonawcom, mimo niewskazania w ofercie przetargowej żadnej części zamówienia przeznaczonej do wykonania w ramach podwykonawstwa (wprowadzenie podwykonawców),

  - wykonać zamówienie przy pomocy innych Podwykonawców niż wskazani w ofercie przetargowej, z zastrzeżeniem ust. 3,

  - zrezygnować z podwykonawców, z zastrzeżeniem ust. 3,

  - wskazać inny zakres podwykonawstwa niż zakres określony w ofercie przetargowej, z zastrzeżeniem ust. 3.

- Jeżeli zmiana albo wprowadzenie labo rezygnacja na etapie realizacji zamówienia nowego Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w ustawie z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania  warunków  udziału  w  postępowaniu,  Wykonawca  jest  obowiązany  wykazać

2 W przypadku braku udziału Podwykonawców w realizacji zamówienia § 15 otrzymuje brzmienie: Wykonawca wykona całość zamówienia siłami własnymi bez udziału podwykonawców

3 W przypadku powierzenia wykonania części umowy przez Podwykonawców dalszym Podwykonawcom zapisy umowy dotyczące Podwykonawców stosuje się odpowiednio do dalszych Podwykonawców

Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub sam Wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia

- W przypadku realizacji przedmiotu umowy z udziałem Podwykonawców Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia pisemnych umów o podwykonawstwo.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do umów z podwykonawcami.

- Wykonawca odpowiada za działanie Podwykonawców jak za własne.

§ 16 Zakaz cesji

Bez pisemnej zgody Zamawiającego Wykonawca nie może cedować oraz obciążać w jakikolwiek sposób należności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie.

§ 17 Zmiany umowy

- Oprócz przypadków, o których mowa w art. 454 i 455 ustawy – Prawo zamówień publicznych, strony dopuszczają możliwość wprowadzania zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia którejkolwiek z następujących okoliczności:

  - Zamawiający dopuszcza zmiany umowy ze względu na zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy,

  - Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadku wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy, w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony,

  - Zamawiający przewiduje zmianę terminu wykonania przedmiotu umowy:

    - przy zaistnieniu zdarzeń siły wyższej oraz w sytuacji niezależnych od stron umowy, gdy Wykonawca mimo dołożenia należytej staranności nie uzyskał od właściwych organów opinii, uzgodnień, decyzji niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, o czas niezbędny do ich uzyskania,

    - w przypadku zaistnienia okoliczności nie wynikających winy lub przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, o ile niezwłocznie powiadomił o tym Zamawiającego, o czas trwania tych okoliczności,

    - w przypadku konieczność zmiany zakresu przedmiotu zamówienia lub wykonania prac dodatkowych, opracowania dokumentacji zamiennej lub konieczność uwzględnienia wpływu innych przedsięwzięć i działań powiązanych z niniejszą inwestycją lub mogących mieć wpływ na jej wykonanie, o czas wykonania dodatkowych/zamiennych dokumentacji,

    - w przypadku gdy wystąpiła konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz, konsultacji powodujących konieczność wstrzymania robót objętych niniejszą umową, o czas niezbędny do wykonania dodatkowych ekspertyz, badań, konsultacji,

    - w sytuacji gdy w okresie sprawowania nadzoru autorskiego ulegnie zmianie termin wykonania robót budowlanych lub termin podpisania protokołu końcowego robót lub opóźni się termin uzyskania pozwolenia na użytkowanie, o ilość dni wynikających ze zmiany terminów wykonania robót budowlanych,

    - w przypadku gdy prace objęte umową zostały wstrzymane przez właściwe organy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, co uniemożliwia terminowe zakończenie realizacji przedmiotu umowy, o czas wstrzymania prac.

  - Zamawiający przewiduje również zmianę wynagrodzenia umownego wykonania przedmiotu umowy, pod warunkiem że nastąpi konieczność zmiany zakresu przedmiotu zamówienia, wykonanie prac dodatkowych, konieczność uwzględnienia wpływu innych przedsięwzięć, konieczność wykonania dokumentacji zamiennej, nie wynikającej z wad dokumentacji projektowej, konieczność wykonania dodatkowych badań i ekspertyz, konsultacji czy konieczność uzyskania od właściwych organów dodatkowych opinii, uzgodnień, decyzji. W tym przypadku Projektant przedłoży wycenę prac projektowych sporządzoną w oparciu o Środowiskowe Zasady Wyceny Prac Projektowych (wydane

aktualnie na dzień sporządzenia) uwzględniającą aktualną na dany rok stawkę za umowną jednostkę nakładu pracy,

  - Zamawiający przewiduje również zmianę zakresu przedmiotu zamówienia, pod warunkiem, że:

    - wystąpiła konieczność wprowadzenia zmian do dokumentacji projektowej lub nowych rozwiązań projektowych, bez których wykonanie zamówienia byłoby niemożliwe, obarczone błędem lub niezbędne z innych ważnych powodów,

    - wystąpi konieczność wykonania prac dodatkowych,

    - konieczność takiej zmiany wyniknie w trakcie uzyskiwania przez Wykonawcę uzgodnień, opinii, warunków technicznych lub decyzji,

    - wystąpi zmiana obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na wykonanie zamówienia.

- Wszystkie zmiany umowy wymagają zawarcia aneksu pod rygorem nieważności w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem. Każdy aneks do umowy musi być podpisany przez upoważnionych przedstawicieli obu stron.

- O zmianach teleadresowych, zmianach rachunku bankowego, zmianach osoby przedstawiciela strony i tym podobnych Wykonawca powiadomi pisemnie Zamawiającego. Takie zmiany nie wymagają sporządzenia aneksu do umowy.

- Zamawiający dopuszcza na warunkach wskazanych w umowie zmiany osób – projektantów, skierowanych do realizacji umowy.

§ 18 Załączniki do umowy

Integralną częścią umowy są:

- Oferta Wykonawcy

- OPZ

§ 19 Postanowienia końcowe

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się właściwe przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy Prawo budowlane oraz przepisy wykonawcze obowiązujące w tym zakresie.

- Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub powstające w związku z umową będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym trzy egzemplarze otrzymuje Zamawiający, jeden Wykonawca.

ZAMAWIAJĄCY:	WYKONAWCA: