.

GTK.8380.14.ZP..2018.HZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

(SIWZ)

Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn.

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ PODCIŚNIENIOWEJ  Z RUROCIĄGIEM PRZESYŁOWYM TŁOCZNYM DLA M. SIECIECHÓW, GM. SIECIECHÓW – ETAP I ZADANIE 2

SIWZ zawiera:

Część  I	Instrukcja dla wykonawców

Część  II	Oferta z wzorami załączników

Część  III	Projekt umowy

ZATWIERDZAM

Wójt Gminy Sieciechów

Marian Zbigniew Czerski

Spis treści

Rozdział 1. Nazwa oraz adres zamawiającego.

Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia.

Rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia.

Rozdział 4. Termin wykonania zamówienia.

Rozdział 5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.

Rozdział 6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

Rozdział 7. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.

Rozdział 8. Wymagania dotyczące wadium.

Rozdział 9.  Termin związania ofertą.

Rozdział 10. Opis sposobu przygotowywania ofert.

Rozdział 11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

Rozdział 12.  Opis sposobu obliczenia ceny.

Rozdział 13.  Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty,

wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

Rozdział 14. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Rozdział 15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Rozdział 16. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.

Rozdział 17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

2

Część I

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

Gmina Leszno zaprasza do złożenia oferty w przetargu nieograniczonym pod nazwą:

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ PODCIŚNIENIOWEJ  Z RUROCIĄGIEM PRZESYŁOWYM TŁOCZNYM DLA M. SIECIECHÓW, GM. SIECIECHÓW – ETAP I, ZADANIE 2

Kod CPV:

45.23.24.10-9, Roboty w zakresie kanalizacji ściekowe

45.23.24.40-8, Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków

- Nazwa oraz adres zamawiającego:

Gmina Sieciechów ul. Rynek 16,  26-922 Sieciechów, woj. mazowieckie, powiat kozienicki.

- Tryb udzielenia zamówienia.

Przetarg nieograniczony - art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) poniżej kwot, o których mowa w art. 11 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

3. Opis przedmiotu zamówienia.

3.1.

Zakres przedmiotowego etapu obejmuje wykonanie kolektorów podciśnieniowych wraz z odcinkami grawitacyjnymi i przyłączami domowymi

na odcinkach:

- stacja podciśnieniowa - do SZ89 wraz z odgałęzieniami bocznymi,

- stacja podciśnieniowa - do SZ15 wraz z odgałęzieniami bocznymi.

W niniejszym kosztorysie odjęto odcinki kanalizacji zrealizowane w ramach przebudowy ul. Rynek i Paryż w granicah pasa drogowego.

CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI

- kolektory podciśnieniowe z rur :

PE 225 mm L= 49,0 m

PE 160 mm L= 470,0 m

PE 125 mm L= 207,0 m

PE 90 mm L= 296,0 m

----------------------------------------------

ŁĄCZNIE : L= 1 022,0 m

- sieci grawitacyjne 160 PVC "S" : łączna długość L= 425,0 m

-przyłącza grawitacyjne 160 PVC "N" : łączna długość L= 392,0 m

- studzienki zbiorczo-zaworowe żelbetowe o wym. 1,0x1,0mx2,05m (2,55m) wyposażone w zawór podciśnieniowy dz 90mm -

22 szt.

- studzienki połączeniowe z tworzywa sztucznego 400 mm, na sieci - 36 kpl. ; na przyłączach - 18 kpl.

- ilość podłączonych posesji - 53 szt.

- instalacja monitoringu zaworów podciśnieniowych

Przewody podciśnieniowe zaprojektowano z rur PE 100, SDR17 łączonych przez zgrzewanie doczołowe.

Sieć i przykanaliki grawitacyjne zaprojektowano z rur kanalizacyjnych kielichowych z PVC160 x 4,7mm typu ciężkiego.

budowa stacji podciśnieniowej zlokalizowanej w m. Sieciechów na działce nr 386.

Budynek stacji podciśnieniowej jest budynkiem wolnostojącym, niepodpiwniczonym, murowanym, parterowym.

Roboty ziemne - przed rozpoczęciem robót należy wyciąć usunąć dziko rosnące zarośla oraz warstwę wierzchnią gleby, która po zasypaniu

wykopów powinna ponownie stanowić warstwę powierzchniową. Teren zniwelować do poziomu określonego w projekcie.

Konstrukcję budynku wykonać zgodnie z projektem budowlanym i specyfikacją techniczną.

Części składowe stacji podciśnieniowej:

- budynek aparatury próżniowej

- komora zasuw

- zbiornik podciśnieniowy

- filtr powietrza odlotowego

- drogi, chodniki, plac manewrowy

- ogrodzenie terenu

- przyłącze wodociągowe

- instalacje elektryczne

- pośrednia przepompownia ścieków

Wyposażenie technologiczne do zamontowania na stacji podciśnieniowej:

- pompy próżniowe o wyd. 400 m3/h, N=7,5kW (3 szt.)

- zbiornik podciśnieniowy o pojemności 16m3

- pompy tłoczne zatapialne (2 szt.)

- szafa sterownicza

- armatura podłączeniowa

W pompowni zainstalowana zostanie instalacja wentylacyjna z wentylatorem o wydajności 5850 m3/h, czerpnią ścienną 900x900mm z

przepustnicą .

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, a w tym technologia i zakres ich wykonania określone zostały w dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej Wykonania  i Odbioru Robót (STWiOR), które stanowią załączniki do SIWZ.

Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot zamówienia na okres nie krótszy niż 24 miesięcy od daty odbioru końcowego.

Z uwagi na fakt, że jest to rozbudowa istniejącego systemu kanalizacji podciśnieniowej, przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z opracowaną i zatwierdzoną dokumentacją techniczną.

Wymieniona wyżej dokumentacja stanowi integralną część niniejszej Specyfikacji,                        z zastrzeżeniem, że wszystkie wskazania z nazwy materiałów, urządzeń i armatury należy rozumieć jako określenie wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych. Oznacza to, że zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dopuszcza stosowanie materiałów, urządzeń i armatury równoważnej. Do urządzeń wskazanych w projekcie budowlanym, dla których są wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie można stosować urządzenia równoważne. Urządzenia równoważne powinny spełniać parametry techniczne określone w dokumentacji projektowej i nie powinny być gorsze od zastosowanych w dokumentacji projektowej.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do oceny równoważności proponowanych rozwiązań. Zamawiający zastrzega sobie także prawo do korzystania z opinii ekspertów.

Do obowiązków Wykonawcy, poza wykonaniem robót budowlanych w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej z rur PE-HD łączonych na zgrzew doczołowy, należy w szczególności:

- ubezpieczenie budowy, nie później niż w terminie 7 dni od przekazania terenu budowy,

- dozorowanie budowy,

- obsługa geodezyjna całości zadania - wraz z inwentaryzacją powykonawczą w 3 egz. dla Zamawiającego,

- rozebranie a następnie przywrócenie do stanu poprzedniego nawierzchni, ulic, chodników i poboczy ulic w ciągach, których będą prowadzone roboty kanalizacyjne oraz terenu działek prywatnych po robotach kanalizacyjnych,

- wykonanie organizacji ruchu i zabezpieczenia robót wraz z opracowaniem projektu organizacji i zabezpieczenia robót związanych z budową sieci kanalizacyjnej,

- zabezpieczenie i oznakowanie terenu robót,

- zabezpieczenie dojazdów i dojść dla pieszych w rejonie prowadzenia robót, wykonanie badania stopnia zagęszczenia gruntu w wykopach po robotach kanalizacyjnych prowadzonych w pasach drogowych,

- przeprowadzenie niezbędnych prób, badań i rozruchu kanalizacji,

- opracowanie niezbędnych dokumentów do eksploatacji kanalizacji, tj. instrukcja BHP                i instrukcja eksploatacji,

- opracowanie dokumentacji powykonawczej,

- zlecenie i opłacenie niezbędnych nadzorów specjalistycznych (energetyka, telekomunikacja, zakład gazowniczy itp.),

- organizacja placu budowy (w tym organizacja ruchu drogowego) i zaplecza budowy, zasilenie w energię elektryczną placu budowy, opłaty za energię elektryczną placu budowy i zaplecza budowy oraz inne niezbędne media,

- przygotowanie i składanie wniosków o zajęcie pasa drogowego ulic, w których będą prowadzone roboty,

- spisanie protokołów z właścicielami działek prywatnych o przywróceniu terenu po robotach kanalizacyjnych do stanu poprzedniego,

- Wykonawca jest zobowiązany do zgłaszania z 3 dniowym wyprzedzeniem właścicielom bądź zarządcom działek prywatnych wejścia w teren z robotami kanalizacyjnymi,

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w projekcie budowlanym oraz przedmiarze robót.

Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z pkt 3 SIWZ, zgodnie z dokumentacją projektową oraz umową.

- Roboty budowlane należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną i przepisami „Prawo budowlane” (tj. Dz. U z 2016 r. poz. 290) i innymi aktami prawnymi odnoszącymi się do przedmiotu zamówienia.

- Zamawiający dopuszcza rozwiązania „równoważne” opisywanym w dokumentacji projektowej i kosztorysowej.

- Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania „równoważne” opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane (urządzenia, materiały) spełniają wymagania określone przez zamawiającego.

- Wykonawca wpisując do kosztorysu ofertowego materiały i urządzenia równoważne jest obowiązany dołączyć do oferty opis, karty katalogowe, certyfikaty.

3.7.Wykonawca proponujący inne urządzenia i materiały zobowiązany jest wykazać, że są one

„równoważne” jakościowo i spełniają wymagane projektem normy, parametry i standardy poparte atestami i certyfikatami dopuszczającymi je do obrotu na rynku materiałów budowlanych oraz stosowania w budownictwie.

Kalkulowane przez Wykonawców w ofercie urządzenia i materiały muszą posiadać nie gorsze parametry techniczne i jakościowe od opisanych w dokumentacji projektowej i kosztorysowej i opisie przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca zapewni wytyczenie geodezyjne, obsługę geodezyjną w trakcie realizacji robót

oraz sporządzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przez uprawnionych geodetów, w związku z tym koszty z tym związane należy uwzględnić w cenie ofertowej.

4. Termin wykonania zamówienia.

4.1. Termin wykonania zadania: 31.10.2018r.

5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

  - nie podlegają wykluczeniu;

  - spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

    - sytuacji ekonomicznej lub finansowej

2.2. zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca spełni warunki, jeżeli wykaże, że:

a) wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie minimum 1 zadanie

o wartości nie mniejszej niż 1 000.000,00 zł brutto (słownie: jeden milion zł) budowy kanalizacji sanitarnej w technologii odpowiadającej przedmiotowi zamówienia lub zbliżonej.

b) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, tj. przynajmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia kierownika budowy do prowadzenia robót objętych zamówieniem z uprawnieniami budowlanymi w specjalności w zakresie sieci instalacji i urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych, w co najmniej ograniczonym zakresie i z co najmniej 3 letnim doświadczeniem na tym stanowisku oraz co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia kierownika robót do prowadzenia robót elektrycznych z uprawnieniami budowlanymi w specjalności w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych w co najmniej ograniczonym zakresie. Osoby te powinny być członkiem Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

- Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

- Wykonawca  może w  celu  potwierdzenia spełniania  warunków  udziału  w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

5.4.Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

5.5.Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5.

5.6. Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy

Pzp.

5.7.W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

5.8.Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

5.9.Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu trzeciego nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:

- zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

- zobowiązał  się  do  osobistego  wykonania  odpowiedniej  części  zamówienia,  jeżeli  wykaże

zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną.

6.  Wykaz  oświadczeń  lub  dokumentów,  potwierdzających  spełnianie  warunków udziału

w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

6.1. Każdy wykonawca biorący udział w postępowaniu składa:

6.1.1. Ofertę (załącznik nr 1).

6.1.2. Aktualne  na  dzień  składania  ofert  oświadczenie  o  spełnieniu  warunków udziału

w postępowaniu (załącznik nr 2).

6.1.3. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o nie podleganiu wykluczenia na podstawieart. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych (załącznik nr 3). Informacje zawarte w oświadczeniu

będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu.

6.2.  Każdy  Wykonawca  składający  ofertę  jest  zobowiązany,  w  terminie 3  dni  od  dnia

zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp,

przekazać zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej

samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp (załącznik nr 6). Wraz ze złożonym oświadczeniem, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

6.3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenia, o których mowa w pkt. 6.1.2. i 6.1.3. niniejszej SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te mają potwierdzać spełnienie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wskazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia.

- Na żądanie zamawiającego, wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa oświadczenie, o którym mowa w pkt. 6.1.3. SIWZ.

- Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia – w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby

– warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenia, o których mowa w pkt. 6.1.2. i 6.1.3. dotyczące tych podmiotów.

6.5 Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

NA  PODSTAWIE  ART.  25  UST.  1  PKT  1  DOTYCZĄCYCH  SPEŁNIENIA

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

- Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum 1 zadanie o wartości nie mniejszej niż 1 000.000,00 zł brutto (słownie: jeden milion zł) budowy    kanalizacji sanitarnej  w    technologii    odpowiadającej    przedmiotowi zamówienia  lub  zbliżonej oraz  z podaniem  ich  rodzaju,  wartości,  daty,  miejsca  wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty (załącznik nr 4).

6.5.2.Wykaz osób, skierowanych do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (załącznik nr 5).

Spełnienie warunku opisanego w dziale 5 pkt. 2.2. lit. b), c.

  - NA  PODSTAWIE  ART.  25  UST.  1  PKT  3  DOTYCZĄCYCH  PODSTAW  DO

WYKLUCZENIA WYKONAWCY:

6.5.3. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.

6.5.4. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

6.5.5. Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

  - INNE DOKUMENTY:

6.5.7. Kosztorys ofertowy wykonany na podstawie przedmiaru robót.

    - Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji,

o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp (załącznik nr 6). Wraz ze złożonym oświadczeniem, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Zamawiający prosi o ułożenie i zszycie składanych dokumentów w podanej wyżej kolejności.

- Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.

- Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczeń lub dokumentów Zamawiający wezwie wykonawcę do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba, że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

6.8.Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi wykazać zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

- Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa wyżej przedkłada: dokument zgodnie z przepisami rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126).

7. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.

- W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający i wykonawcy będą porozumiewać się na piśmie.

- W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują, pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty, umowy oraz oświadczeń i dokumentów wymienionych w pkt. 6 SIWZ (również w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp) dla których przewidziano tylko formę pisemną.

- Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informację faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

7.4.	Osobą	do	kontaktu	w	przedmiotowej	sprawie	pod	nr	tel.	(048) 6210808 wew. 29 jest: Pan Hołda Zbigniew.

8. Wymagania dotyczące wadium.

8.1.Wykonawca	przystępujący	do	przetargu	jest	obowiązany	wnieść	wadium	w	wysokości:

20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).

- Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

- Wadium może być wniesione w następujących formach:

- pieniądzu, na rachunek bankowy nr 42 8736 0006 2007 3712 9671 0004 Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Puławach f/Sieciechów,

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości /Dz. U. Nr 109 poz. 1158, z późniejszymi zmianami/.

8.4. Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego lub innego, wyżej wymienionego, gwarancji bankowych; gwarancji ubezpieczeniowych należy złożyć w oryginale jako załącznik do oferty.

8.5. Za skutecznie wniesione wadium w pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które w oznaczonym terminie znajdzie się na koncie Zamawiającego.

8.6.Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 8.7.Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 4a ustawy pzp.

- Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zmawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.

- Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

8.10.Wykonawca, który nie wniesie wadium na zasadach określonych w SIWZ zostanie wykluczony z postępowania.

- Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.

- Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, w przypadkach określonych w art. 46 ust. 5 ustawy jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,

b) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

9. Termin związania z ofertą.

- Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą na czas niezbędny do zawarcia umowy, samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie dłuższy jednak niż 60 dni.

- Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty wadium.

- Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

10.Opis sposobu przygotowania oferty.

10.1.Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.

10.2.Wykonawcy składają ofertę zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ, dokumentacją projektową i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót.

10.3.Oferta powinna być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką.

10.4.Wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym, winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.

10.5. Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty lub przez osobę posiadającą pełnomocnictwo do reprezentowania firmy.

10.6.Wszystkie dokumenty winny być złożone w oryginale lub kopii potwierdzonej przez wykonawcę za zgodność z oryginałem.

Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

10.7.Każda zapisana strona oferty musi być ponumerowana kolejnymi numerami, a całość zszyta trwale.

10.8.Wszystkie poprawki (również przy użyciu korektora) muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

10.9. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. 10.10.Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

10.11.Strony oferty, na których znajdują się informacje zastrzeżone, należy wskazać w osobnym dokumencie, który powinien znajdować się na samym początku złożonej oferty.

10.12.Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 10.13.Wykonawca może zwracać się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie w/w terminu lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania.

Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie

SIWZ.

Zapytania należy przesyłać na adres mailowy inwestycje@sieciechow.pl i faksem na nr 486216008 lub pocztą.

10.14.Treść zapytania wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszcza na stronie internetowej www.sieciechow.bip.gmina.pl

10.15. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmienić specyfikację. O każdej ewentualnej zmianie Zamawiający niezwłocznie powiadomi każdego ze znanych uczestników postępowania oraz zamieści informacje o zmianie na stronie internetowejwww.sieciechow.bip.gmina.pl

- Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz na stronie internetowej.

- Zamawiający jednokrotnie wzywa wykonawcę, którego oferta jest najkorzystniejsza do uzupełnienia w określonym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 5 dni terminie, w przypadku gdy wykonawca nie złożył wymaganych oświadczeń, dokumentów, pełnomocnictw albo złożył oświadczenia, dokumenty lub pełnomocnictwa ale zawierające błędy.

11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

11.1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w Sekretariacie Urzędu Gminy - pok. nr 3, do dnia:                  14 MARCA 2018r., do godz. 1000 oraz zaadresować na: Urząd Gminy Sieciechów ul. Rynek 16,              26-922 Sieciechów

Tytuł: OFERTA na.  BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ PODCIŚNIENIOWEJ                                    Z RUROCIĄGIEM PRZESYŁOWYM TŁOCZNYM DLA M. SIECIECHÓW,                                                       GM. SIECIECHÓW – ETAP I,ZADANIE 2

z dopiskiem: Nie otwierać przed dniem 14 MARCA 2018 r. do godz. 1015.

Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską. 11.2.Wykonawca otrzyma na żądanie potwierdzenie złożenia oferty i zostanie poinformowany pod jakim numerem została zarejestrowana jego oferta.

11.3.Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert.

11.4. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad, jak składana oferta tj. w zamkniętej kopercie z napisem „ZMIANA” i z powołaniem się na numer, pod którym została zarejestrowana oferta.

11.5.Koperty z napisem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian zostaną dołączone do oferty.

11.6.Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania oferenta oraz zgodności ze złożonymi ofertami. Koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane.

11.7.Oferta złożona po terminie zostanie odrzucona na podstawie art.89 ust. 1 pkt. 7a ustawy Pzp.

11.8.Otwarcie ofert nastąpi dnia 14 marca 2018r., o godz. 1015, w Sali konferencyjnej, w siedzibie Zamawiającego.

11.9.Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. 11.10.Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczytuje informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.

- Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie www.sieciechow.bip.gmina.pl  informacje dotyczące:

a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

- Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503 z późn. zm.), jeśli Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane i jednocześnie wskazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

- Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie oznakowanej „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte, zszyte oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń.

- Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 r. (sygn.. III CZP 74/05) ich odtajnieniem.

- Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art. 90 ustawy Pzp, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie zamawiający uzna za skuteczne w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

12.Opis sposobu obliczenia ceny.

12.1.Wykonawca określi cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie jej w Formularzu ofertowym sporządzonym wg załącznika nr 1 do SIWZ.

12.2.Łączna cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, wzorem umowy i przedmiarem robót.

12.3.Ceny jednostkowe określone przez Wykonawcę w przedmiarze lub kosztorysie ofertowym zostaną ustalone na czas realizacji umowy i nie będą podlegały zmianom pod żadnym warunkiem. 12.4.Cena umowna obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy w zakresie określonym w przedmiarze robót, w tym między innymi koszty materiałów i urządzeń użytych do wykonania przedmiotu umowy i koszty wynikające z umownych obowiązków

Wykonawcy.

- Ceny muszą być wyliczone i podane w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku wg zasady – poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej lub równe 5 należy zaokrąglić w górę.

- Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN).

- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca uwzględnił w ofercie najwyższą jakość materiałów i urządzeń składających się na przedmiot zamówienia.

12.8. Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W takim przypadku Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany poinformować zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru/usługi, których dostawa/ świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazując wartość bez kwoty podatku.

13. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

13.1.Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniami:

- Cena ofertowa - 60%

- Gwarancja jakości i rękojmia – 40%

13.2.Ocena	punktowa	kryterium	cena	dokonana	zostanie	zgodnie	z	formułą:

Pc = (Cn : Co) x 100 x waga kryterium (60%)

gdzie: Pc – punkty dla badanej oferty w kryterium cena; Cn – cena najniższa w zbiorze ofert;

Co – cena badanej (rozpatrywanej) oferty.

Oferta spełniająca w najwyższym stopniu wymagania tego kryterium tj. oferta z najniższą (najtańszą) ceną - otrzyma maksymalną ilość punktów przypisaną w tym kryterium

czyli 60 pkt.

Pozostałym Wykonawcom przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów. Najdroższa oferta uzyska najmniejszą ilość punktów.

13.3. Ocena punktowa kryterium gwarancja jakości i rękojmia dokonana zostanie zgodnie z formułą:

Pr = (Go : Gn) x 100 x waga kryterium (40%)

gdzie: Pr – punkty dla badanej oferty w kryterium gwarancja i rękojmia; Go – termin gwarancji i rękojmi badanej (rozpatrywanej) oferty; Gn – najdłuższy termin gwarancji i rękojmi w zbiorze ofert.

UWAGA! Zamawiający określa, że minimalny okres gwarancji i rękojmi wynosić będzie 36 miesięcy od dnia protokolarnego bezusterkowego odebrania robót, natomiast maksymalny okres gwarancji i rękojmi wynosić będzie 60 miesięcy od dnia bezusterkowego protokolarnego odebrania robót.

W przypadku wpisania w ofercie przez Wykonawcę dłuższego terminu gwarancji i rękojmi niż maksymalny wskazany przez Zamawiającego, Zamawiający będzie dokonywał oceny takiej oferty podstawiając pod wzór maksymalny okres gwarancji i rękojmi jaki można zastosować w przedmiotowym postępowaniu przetargowym.

Oferta z niższym okresem gwarancji i rękojmi niż 36 miesięcy zostanie przez Zamawiającego odrzucona, jako niespełniająca warunków niniejszej specyfikacji.

Oferta spełniająca w najwyższym stopniu wymagania tego kryterium tj. oferta z najdłuższym, dopuszczalnym przez Zamawiającego terminem gwarancji i rękojmi - otrzyma maksymalną ilość punktów przypisaną w tym kryterium czyli 40 pkt.

Pozostałym Wykonawcom przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów.

Oferta z najkrótszym, dopuszczalnym przez Zamawiającego terminem gwarancji - uzyska najmniejszą ilość punktów.

13.4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największy bilans punktów w dwóch wyżej wskazanych kryteriach oceny ofert.

14. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

14.1.Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Ustawie Prawo zamówień publicznych oraz w niniejszej specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w zakresie podanych kryteriów wyboru.

14.2.Zamawiający powiadomi pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną o wynikach postępowania wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty oraz zamieści informację o rozstrzygnięciu przetargu na strony www.sieciechow.bip.gmina.pl

14.3.Językiem kontraktu jest język polski. Wszelka korespondencja, wyjaśnienia i kontakty między Zamawiającym, a Wykonawcą, aż do zakończenia realizacji zamówienia odbywać się będą w języku polskim.

14.4.Wszystkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich.

- Wybranemu Wykonawcy Zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy.

- Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy zgodnie z zapisami ustawy pzp oraz pkt.15 niniejszej specyfikacji (jeżeli zabezpieczenie było wymagane).

- W przypadku, gdy jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta wykonawców ubiegających

się wspólnie o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego przedłożenia umowy regulującej współpracę tych wykonawców. Umowa taka powinna określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.

- Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego, załączonego do niniejszej SIWZ.

- W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.

15.	Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

15.1.Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny brutto podanej w ofercie. 15.2.Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego

wykonania umowy.

15.3. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących form:

- pieniądzu,

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 15.4.Wykonawca wniesie zabezpieczenie najpóźniej w dniu podpisania umowy. 15.5.Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego.

- 15.6.W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem Na rachunek bankowy nr 42 8736 0006 2007 3712 9671 0004 Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Puławach f/Sieciechów,

15.7. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium w poczet zabezpieczenia.

15.8. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.

15.9. Z kwoty o której mowa w pkt. 15.1. Zamawiający:

- zwraca 70% w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane,

- zatrzyma 30% na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady, a zwróci je nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

- Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.

16.1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany.

16.2.Warunki wprowadzania zmian do treści umowy:

- z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez zamawiającego lub wykonawcę , jeżeli te zmiany są korzystne dla zamawiającego.

- z powodu wystąpienia dodatkowych okoliczności, niemożliwych do przewidzenia przed zawarciem umowy,

- z powodu okoliczności siły wyższej np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w dużych rozmiarach,

- z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron,

- zmiany związane ze stawką podatku VAT.

16.3. Wzór umowy stanowi załącznik do SIWZ.

- Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

- Środki ochrony prawnej opisane w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.

- Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy Pzp.

Sporządził: Hołda Zbigniew

Część II	Oferta z innymi załącznikami

Załącznik nr 1

OFERTA

Do:

Gmina Sieciechów

ul. Rynek 16

26-922 Sieciechów

W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na zadanie pn.

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ PODCIŚNIENIOWEJ  Z RUROCIĄGIEM PRZESYŁOWYM TŁOCZNYM DLA M. SIECIECHÓW, GM. SIECIECHÓW – ETAP I, ZADANIE 2

Nazwa i adres Wykonawcy/ Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie:

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………....

- Niniejszym oferuję/oferujemy realizację przedmiotu zamówienia za cenę:

| netto: ................................................................................. | zł |
| --- | --- |
| podatek VAT …………% tj. ........................................................ | zł |
| brutto: .............................................................................. | zł |
| słownie brutto: .................................................................................................................. | złotych |

- Proponuję/Proponujemy okres Gwarancji i rękojmi ………………..

UWAGA! Zamawiający określa, że minimalny okres gwarancji i rękojmi wynosić będzie 36 miesięcy od dnia protokolarnego bezusterkowego odebrania robót, natomiast maksymalny okres gwarancji i rękojmi wynosić będzie 60 miesięcy od dnia bezusterkowego protokolarnego odebrania robót.

W cenie zawarto wszystkie koszty składające się na przedmiot zamówienia.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca uwzględnił w ofercie najwyższą jakość materiałów. Oświadczamy, że:

- zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i wzorem umowy - nie wnosimy do nich zastrzeżeń,

2.	zawarty w SIWZ wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku przyznania nam zamówienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,

- uważamy się związani niniejszą Ofertą na czas 30 dni od terminu składania ofert określonego w SIWZ,

4.  wadium o  wysokości: 20.000,00  zł  zostało  przekazane  na  konto Gminy Sieciechów

nr 42 8736 0006 2007 3712 9671 0004  w dniu …………………………….

lub w formie ............................................................................................................................... .

- w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 46 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz SIWZ nie będziemy zgłaszać roszczeń do wniesionego wadium.

- w przypadku wybrania naszej Oferty jako najkorzystniejszej zobowiązujemy się przed podpisaniem umowy wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości

10% ceny brutto podanej w ofercie,

- prace objęte zamówieniem zamierzamy wykonać sami.*

- następujące roboty zamierzamy zlecić podwykonawcom / składamy wspólną ofertę:*

/należy podać nazwy firm, adresy oraz szczegółowy zakres prac przydzielonych do wykonania/:

1/.....................................................................................................................

……………………………………………………………………………………....

2/.....................................................................................................................

……………………………………………………………………………………....

3/.....................................................................................................................

……………………………………………………………………………………....

  - niepotrzebne skreślić;

9.	Oferta	została	złożona	na	............	stronach,	podpisanych	i	kolejno	ponumerowanych

od nr ............. do nr ............ w 1 egzemplarzu.

UWAGA:

- Ofertę, wraz z załącznikami należy złożyć wg załączonych wzorów.

- Jeżeli dołączone są odpisy dokumentów lub ich kopie, to muszą być one poświadczone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem.

SZCZEGÓŁOWE DANE ADRESOWE WYKONAWCY:

Nazwa Wykonawcy ...............................................................................................................................

Adres Wykonawcy (wraz z kodem) ......................................................................................................

................................................................................................................................................................

tel. (kierunkowy)	.............	tel. .................................................., fax ................................................

REGON ................................................................................................................................................

NIP  ........................................................................................................................................................

Nr konta na które będą regulowane należności oraz nazwa banku :

................................................................................................................................................................

Internet: http.// .......................................................................................................................................

e-mail: ....................................................................................................................................................

Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym: ............................................................................

Nr tel. do kontaktu: (kierunkowy): (..............) ......................................................................................

Data: ……………….....................................	…......................................................... ..

(Pieczęć oraz podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy)

Załącznik Nr 2

do oferty

Nazwa Wykonawcy..........................................................................

Adres Wykonawcy...........................................................................

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU

W POSTĘPOWANIU

Oświadczam, że ubiegając się o przedmiotowe zamówienie spełniamy warunki określone w niniejszym postępowaniu w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczące:

- sytuacji ekonomicznej lub finansowej

- zdolności technicznej lub zawodowej

Wykonawca spełni warunki, jeżeli wykaże, że:

a) wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie minimum 1 zadanie o wartości nie mniejszej niż 1 000.000,00 zł brutto (słownie: jeden milion  zł) budowy kanalizacji sanitarnej w technologii odpowiadającej przedmiotowi zamówienia lub zbliżonej.

b) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, tj. przynajmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia kierownika budowy do prowadzenia robót objętych zamówieniem z uprawnieniami budowlanymi w specjalności w zakresie sieci instalacji i urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych, w co najmniej ograniczonym zakresie i z co najmniej 3 letnim doświadczeniem na tym stanowisku oraz co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia kierownika robót do prowadzenia robót elektrycznych z uprawnieniami budowlanymi w specjalności w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych w co najmniej ograniczonym zakresie. Osoby te powinny być członkiem Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Data: ……………….....................................	….. .........................................................

(Pieczęć oraz podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

/W przypadku Wykonawców składających Wspólną ofertę lub w przypadku korzystania z zasobów podmiotów trzecich należy podkreślić lub przepisać warunek, za którego spełnienie jest się odpowiedzialnym. W takim przypadku, każdy składa powyższe oświadczenie z osobna, w zakresie w jakim spełnia warunek/.

Załącznik Nr 3

do oferty

Nazwa Wykonawcy..........................................................................

Adres Wykonawcy...........................................................................

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

Oświadczam, że na dzień składania ofert nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie niżej określonych zapisów:

  - Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

- wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;

- wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

a) o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z

późn. zm.5)) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r.poz. 176),

- o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca

1997 r. – Kodeks karny,

  - skarbowe,

  - o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);

- wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 13;

- wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

- wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej

„kryteriami selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;

- wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

- wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

- wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;

- wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

- wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się

o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z	dnia 28 października	2002	r.

o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z

2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544);

- wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

- wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i

1634), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

II. Ponadto zamawiający z postępowania o udzielenie zamówienia przewiduje możliwość wykluczenia wykonawcy w sytuacji:

- w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);

- który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

- jeżeli wykonawca lub osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 14, uprawnione do reprezentowania wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2–4 z:

- zamawiającym,

- osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego,

- członkami komisji przetargowej,

- osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a

– chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;

- który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;

- będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych;

- jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o którym mowa w pkt 5;

- wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3000 złotych;

- który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

Data: ……………….....................................	…............................... ............................

(Pieczęć oraz podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

ZAŁĄCZNIKI DLA WYKONAWCY, KTÓREGO OFERTA ZOSTAŁA

NAJWYŻEJ OCENIONA

ORAZ

OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI

DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

Załącznik Nr 4

do oferty

Nazwa Wykonawcy..........................................................................

Adres Wykonawcy...........................................................................

Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum 1 zadanie o wartości nie mniejszej niż 1 000.000,00 zł brutto (słownie: jeden milion zł) budowy kanalizacji sanitarnej w technologii odpowiadającej przedmiotowi zamówienia lub zbliżonej oraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów

– inne dokumenty.

| Roboty budowlane zrealizowane w ciągu ostatnich pięciu lat | Nazwa, adres i telefon Zleceniodawcy | Data rozpoczęcia prac | Data zakończenia prac | Dyspozycja | Wartość robót (brutto) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Zasób własny/ Zasób innego podmiotu * |  |
|  |  |  |  | Zasób własny/ Zasób innego podmiotu * |  |
|  |  |  |  | Zasób własny/ Zasób innego podmiotu * |  |
|  |  |  |  | Zasób własny/ Zasób innego podmiotu * |  |

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, pod warunkiem, że ujawni te osoby w ofercie.

Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie tych podmiotów do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

Wykonawca jest zobowiązany do wykazania w ofercie podwykonawców oraz części zamówienia, które będą przez nich wykonywane z dokładnym opisem tych czynności.

*niepotrzebne skreślić

Data: ……………….....................................	…......................... ..................................

(Pieczęć oraz podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

25

Załącznik Nr 5

do oferty

Nazwa Wykonawcy..........................................................................

Adres Wykonawcy...........................................................................

Wykaz osób, skierowanych do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Spełnienie warunku opisanego w dziale 5 pkt. 2.2. lit. b), c).

| Imię i nazwisko osoby uczestniczącej w wykonaniu przedmiotu zamówienia | Zakres wykonywanych czynności wraz z informacją o podstawie do dysponowania osobami | Kwalifikacje zawodowe | Wykształcenie | Dyspozycja osób | Doświadczenie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Zasób własny/ Zasób innego podmiotu * |  |
|  |  |  |  | Zasób własny/ Zasób innego podmiotu * |  |
|  |  |  |  | Zasób własny/ Zasób innego podmiotu * |  |
|  |  |  |  | Zasób własny/ Zasób innego podmiotu * |  |

*niepotrzebne skreślić

Data: ……………….....................................	…...........................................................

(Pieczęć oraz podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

26

Załącznik Nr 6

do oferty

Nazwa Wykonawcy..........................................................................

Adres Wykonawcy...........................................................................

OŚWIADCZENIE

Składając ofertę w postępowaniu przetargowym pn. BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ PODCIŚNIENIOWEJ  Z RUROCIĄGIEM PRZESYŁOWYM TŁOCZNYM DLA M. SIECIECHÓW,              GM. SIECIECHÓW – ETAP I, ZADANIE 2

oświadczam, że nie należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.

o ochronie konkurencji i konsumentów

Data: ……………….....................................	…......................... ..................................

(Pieczęć oraz podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

/jeśli Wykonawca należy do grupy kapitałowej wypełnia poniższą tabelę/

Lp. Lista podmiotów należących do tej grupy kapitałowej co wykonawca w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji

i konsumentów

1.

2.

3.

4.

…

Data: ……………….....................................	…......................... ..................................

(Pieczęć oraz podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

CZĘŚĆ III

wzór

UMOWA NR ….../2017

zawarta w dniu ....................... w ........................................................

pomiędzy

Gminą Sieciechów zwaną dalej „Zamawiającym”

reprezentowaną przez:

Wójta Gminy Sieciechów  – Mariana Zbigniew Czerskiego

za kontrasygnatą Skarbnika Gminy – Haliny Wrona

a

...........................................................................................................................................

wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego           w ………………..… pod nr KRS …….. NIP ……… kapitał zakładowy …………..* / ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez …………….. pod nr …….. NIP...........................*

zwanym dalej „Wykonawcą” reprezentowanym przez:

## ..........................................................................................................................................

o następującej treści :

§ 1

- Na podstawie wyników przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr………………………. i rozstrzygniętego w Urzędzie Gminy Sieciechów, Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie inwestycyjne pod nazwą:

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ PODCIŚNIENIOWEJ  Z RUROCIĄGIEM PRZESYŁOWYM TŁOCZNYM DLA M. SIECIECHÓW, GM. SIECIECHÓW – ETAP I, ZADANIE 2

- Zakres robót do wykonania określony przez Zamawiającego w specyfikacji technicznej                i dokumentacji projektowej przedstawia się następująco:

Zakres przedmiotowego etapu obejmuje wykonanie kolektorów podciśnieniowych wraz z odcinkami grawitacyjnymi i przyłączami domowymi

na odcinkach:

- stacja podciśnieniowa - do SZ89 wraz z odgałęzieniami bocznymi,

- stacja podciśnieniowa - do SZ15 wraz z odgałęzieniami bocznymi.

W niniejszym kosztorysie odjęto odcinki kanalizacji zrealizowane w ramach przebudowy ul. Rynek i Paryż w granicach pasa drogowego.

CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI

- kolektory podciśnieniowe z rur :

PE 225 mm L= 49,0 m

PE 160 mm L= 470,0 m

PE 125 mm L= 207,0 m

PE 90 mm L= 296,0 m

----------------------------------------------

ŁĄCZNIE : L= 1 022,0 m

- sieci grawitacyjne 160 PVC "S" : łączna długość L= 425,0 m

-przyłącza grawitacyjne 160 PVC "N" : łączna długość L= 392,0 m

- studzienki zbiorczo-zaworowe żelbetowe o wym. 1,0x1,0mx2,05m (2,55m) wyposażone w zawór podciśnieniowy dz 90mm -

22 szt.

- studzienki połączeniowe z tworzywa sztucznego 400 mm, na sieci - 36 kpl. ; na przyłączach - 18 kpl.

- ilość podłączonych posesji - 53 szt.

- instalacja monitoringu zaworów podciśnieniowych

Przewody podciśnieniowe zaprojektowano z rur PE 100, SDR17 łączonych przez zgrzewanie doczołowe.

Sieć i przykanaliki grawitacyjne zaprojektowano z rur kanalizacyjnych kielichowych z PVC160 x 4,7mm typu ciężkiego.

budowa stacji podciśnieniowej zlokalizowanej w m. Sieciechów na działce nr 386.

Budynek stacji podciśnieniowej jest budynkiem wolnostojącym, niepodpiwniczonym, murowanym, parterowym.

Roboty ziemne - przed rozpoczęciem robót należy wyciąć usunąć dziko rosnące zarośla oraz warstwę wierzchnią gleby, która po zasypaniu

wykopów powinna ponownie stanowić warstwę powierzchniową. Teren zniwelować do poziomu określonego w projekcie.

Konstrukcję budynku wykonać zgodnie z projektem budowlanym i specyfikacją techniczną.

Części składowe stacji podciśnieniowej:

- budynek aparatury próżniowej

- komora zasuw

- zbiornik podciśnieniowy

- filtr powietrza odlotowego

- drogi, chodniki, plac manewrowy

- ogrodzenie terenu

- przyłącze wodociągowe

- instalacje elektryczne

- pośrednia przepompownia ścieków

Wyposażenie technologiczne do zamontowania na stacji podciśnieniowej:

- pompy próżniowe o wyd. 400 m3/h, N=7,5kW (3 szt.)

- zbiornik podciśnieniowy o pojemności 16m3

- pompy tłoczne zatapialne (2 szt.)

- szafa sterownicza

- armatura podłączeniowa

W pompowni zainstalowana zostanie instalacja wentylacyjna z wentylatorem o wydajności 5850 m3/h, czerpnią ścienną 900x900mm z

przepustnicą .

§ 2

- Wykonawca rozpocznie realizację zadania w terminie do ………………….r i wszystkie roboty wynikające z niniejszej umowy oraz dokumentów stanowiących jej załączniki wykona w terminie do 31.10.2018r., który rozumiany jest jako termin gotowości do odbioru wykonanych robót i przekazania do eksploatacji.

- Wykonawca w ciągu 14 dni od podpisania umowy przedstawi Zamawiającemu do akceptacji harmonogram realizacji robót – rzeczowy i finansowy, który stanowi załącznik Nr 3 umowy.

§ 3

- Zamawiający przekaże Wykonawcy dokumentację techniczną wraz z pozwoleniem na budowę w terminie do .......................

- Ze strony Wykonawcy kierownikiem budowy będzie:

### ......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

posiadający uprawnienia budowlane Nr. ......................................................................

- Funkcję inspektora nadzoru upoważnionego przez Zamawiającego do wykonywania swoich obowiązków na zadaniu stanowiącym przedmiot umowy będzie sprawować:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

posiadający uprawnienia budowlane Nr ……………………………………….

- Inspektor nadzoru jest upoważniony przez Zamawiającego do wykonywania na budowie obowiązków wynikających z Ustawy prawo budowlane (Dz. U. Nr 156, poz. 1118 z 2006r.) wyszczególnionych w art. 25 i 26 ustawy.

§ 4

- Jeżeli zakres przedmiotu umowy realizowany będzie  z udziałem Podwykonawców, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu wykaz zakresu rzeczowego robót i udziału Podwykonawców, stanowiący załącznik do umowy.

- Umowy z Podwykonawcami będą zgodne, co do treści z umową zawartą z Wykonawcą.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawców.

§ 5

- Zamawiający wspólnie z Inspektorem Nadzoru przekaże Wykonawcy plac (teren) budowy w terminie do ...................

- Wykonawca zobowiązuje się na swój koszt:

  - wynająć urządzić i utrzymać teren pod zaplecze budowy wraz z oświetleniem                         i ogrodzeniem terenu budowy, zapewnić ochronę znajdującego się na nim mienia oraz zapewnić warunki bezpieczeństwa,

  - uporządkować teren zaplecza i plac budowy po zakończeniu robót.

§ 6

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z materiałów posiadających odpowiednie wymagane świadectwa jakości i certyfikaty zgodnie z obowiązującymi normami technicznymi oraz opracowaną i dostarczoną Wykonawcy dokumentacją techniczną.

- Wykonawca będzie uzgadniał z Zamawiającym kolorystykę i rodzaj materiałów wykończeniowych.

§ 7

- Wynagrodzenie Wykonawcy kosztorysowe („ryczałtowo-ilościowe”) za roboty stanowiące przedmiot umowy (brutto) wynosi : …………………………..zł

słownie: …………………………………………………………………………... złotych,

w tym obowiązujący podatek VAT wynosi:……………………………………………

słownie: …………………………………………………………………………. złotych.

- Zamawiający przewiduje wykonanie robót uzupełniających.

- Wynagrodzenie Wykonawcy przedstawione w ofercie przetargowej obejmuje wynagrodzenie za wszystkie urządzenia i elementy robót wyszczególnione w dokumentacji technicznej i specyfikacji istotnych warunków zamówienia niezbędne do prawidłowego zrealizowania przedmiotu umowy zgodnie z przepisami, dokumentacją i normami technicznymi.

- Ceny jednostkowe ustalone na podstawie kosztorysu ofertowego są niezmienne bez względu na rzeczywisty poziom kosztów wykonania robót kształtujących się na rynku budowlanym.

- Rozliczenie robót z Wykonawcą kosztorysowe (ryczałtowo-ilościowe), tj. wg:

- cen jednostkowych przedmiarowych podanych w tabeli elementów robót

wyliczonych

- na podstawie kosztorysu ofertowego zał. Nr 1 do umowy,

- ilości faktycznie wykonanych robót potwierdzonych przez inspektora nadzoru.

- Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonane roboty odbywać się będzie fakturą końcową wystawioną po zakończeniu i odbiorze całości robót.

- Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie protokół odbioru końcowego robót podpisany przez Zamawiającego i Inspektora Nadzoru.

- Zapłata przez Zamawiającego faktury końcowej za wykonane roboty nastąpi w ciągu 30 dni od złożenia przez Wykonawcę.

- Zamawiającemu przysługuje prawo wstrzymania płatności w przypadku nie przedłożenia w terminie 30 dni od wystawienia faktury pisemnego potwierdzenia przez Podwykonawców, których wierzytelność jest częścią składową wystawianej faktury o dokonaniu zapłaty na rzecz tych Podwykonawców.

- Za dokonanie zapłaty, o której mowa w pkt. 10 przyjmuje się datę uznania na rachunku Podwykonawcy.

§ 8

  - Wykonawca zobowiązuje się do naprawy uszkodzonych w trakcie prowadzenia robót urządzeń melioracyjnych, w szczególności rurociągów drenarskich.

  - Wykonawca zobowiązuje się do naprawy zniszczeń na drogach lokalnych użytkowanych w trakcie realizacji robót, a powstałych w wyniku przejazdów ciężkiego sprzętu budowlanego (np. spycharki).

  - Wykonawca ma obowiązek zawiadomić Zamawiającego o wykrytych wadach dokumentacji natychmiast po ich wykryciu.

  - Wykonawca ma obowiązek zgłosić Zamawiającemu konieczność wykonania robót dodatkowych niezbędnych do wykonania z uwagi na bezpieczeństwo budowy w terminie 3 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania.

  - Wykonawca winien uprzedzić pisemnie Zamawiającego o każdej groźbie opóźnienia robót powstałej z obowiązków ciążących  na Zamawiającym.

  - Wykonawca zobowiązuje się w szczególności, własnym kosztem i staraniem do :

- urządzenia placu robót, zaplecza, ponoszenia kosztów za media,

- wykonania projektu organizacji ruchu oraz oznakowania terenu budowy,

- demontażu, napraw, montażu ogrodzeń posesji  oraz  innych uszkodzeń obiektów istniejących i elementów zagospodarowania terenu, na którym będzie realizował roboty,

- przywrócenia do stanu z dnia przejęcia terenów zajętych czasowo w związku z realizacją robót oraz naprawy ewentualnych szkód spowodowanych realizacją  robót  objętych umową na nieruchomościach sąsiadujących oraz naprawę uszkodzonej nawierzchni asfaltowej,

- uzyskania decyzji oraz poniesienia opłat za zajęcie pasa drogowego oraz chodnika na czas wykonywania robót,

- wykonania badań i prób, jak również do dokonania odkrywek w przypadku nie zgłoszenia do odbioru robót ulegających zakryciu lub zanikających,

- kamerownia  kolektora sanitarnego,

- zapewnienia obsługi geodezyjnej przez uprawnione służby geodezyjne obejmującej wytyczenie oraz bieżącą inwentaryzację powykonawczą,

- obsługi geologicznej,

- dokonania uzgodnień, uzyskania wszelkich opinii niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy i przekazania go do użytku,

- dokonania uzgodnień oraz odbiorów z administratorami wszelkich napotkanych sieci między innymi: gazowej, wodno.-kanalizacyjnej, energetycznej, telefonicznej, melioracyjnej,

- zezwoleń na wjazd ciężkim sprzętem,

- odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy,

- ubezpieczenia budowy, robót  i własnej odpowiedzialności cywilnej przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy ,

- transportu i składowania ziemi, oraz wywozu wszelkich powstałych odpadów powstałych podczas realizacji inwestycji,

- sporządzenia inwentaryzacji i dokumentacji powykonawczej,

- utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci,

- likwidacji i uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót i przekazania go Inwestorowi najpóźniej do dnia odbioru końcowego.

§ 9

- Za szkody wyrządzone osobom trzecim w trakcie robót objętych umową, odpowiada Wykonawca.

- Wykonawca odpowiada za uszkodzenie widocznych w terenie urządzeń naziemnych   i znaków geodezyjnych.

- Za uszkodzenie urządzeń podziemnych nie wykazanych w dostarczonej Wykonawcy dokumentacji odpowiada Zamawiający.

§ 10

Strony z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy ustalają wzajemną odpowiedzialność poprzez zapłacenie kar umownych w następujących przypadkach                                   i wysokościach:

I. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- Za opóźnienie w rozpoczęciu robót w stosunku do terminu określonego w umowie              w wysokości 0,01% wartości  umownej robót określonej w § 7 pkt 1 (przed naliczeniem podatku VAT) za każdy dzień zwłoki.

- Za zwłokę w terminie wykonania określonych umową robót w wysokości 0,05 % wartości umownej określonej w § 7 pkt 1 (przed naliczeniem podatku VAT) za każdy dzień zwłoki.

- Za zwłokę w terminie określonym umową w wykonaniu i przedstawieniu Zamawiającemu do akceptacji harmonogramu realizacji robót rzeczowego i finansowego          w wysokości 0,01 % wartości umownej określonej w § 7 pkt 1 (przed naliczeniem podatku VAT) za każdy dzień zwłoki.

- W razie zwłoki w usuwaniu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w trakcie trwania gwarancji i rękojmi za wady w wysokości 0,05 % wartości umownej określonej w § 7 pkt 1 (przed naliczeniem podatku VAT) za każdy dzień zwłoki od dnia umownego na usunięcie wad.

- W razie zwłoki w usunięciu wad w terminie dodatkowym niż ustalony umową stron, kary umowne ustalone w pkt 2 i 3 ulegają podwyższeniu o 50% licząc od dnia upływu terminu dodatkowego za każdy dzień zwłoki.

- Za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 5 % wartości umownej określonej w § 7 pkt 1 (przed naliczeniem podatku VAT).

- Jeżeli kary umowne określone w pkt 1 - 6 nie pokryją poniesionych strat Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego.

II. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

- Za opóźnienie w przekazaniu Wykonawcy dokumentacji technicznej wraz                               z pozwoleniem na budowę, placu (terenu) budowy w wysokości 0,01 % wartości umownej określonej w § 7 pkt 1 (przed naliczeniem podatku VAT) za każdy dzień zwłoki.

- Za odstąpienie przez Wykonawcę od umowy z przyczyn będących po stronie Zamawiającego, zapłaci on Wykonawcy kary umowne w wysokości 5 % wartości określonej w § 7 pkt 1 (przed naliczeniem podatku VAT).

- Za nieterminowe płacenie faktur Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki za każdy dzień zwłoki od terminu płatności określonego w § 7 pkt 9 niniejszej umowy, których wysokość określają obowiązujące przepisy.

§ 11

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na roboty budowlano-montażowe objęte przedmiotem umowy na okres ……………. m-cy,.

- Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w stosunku do Wykonawcy w dniu zakończenia czynności odbioru robót.

§ 12

- Wykonawca złoży na rzecz Zamawiającego zabezpieczenie należytego wykonania umowy, w wysokości 10 % wartości przedmiotu umowy, tj: …………………………….

- Wykonawca wniesie kwotę zabezpieczenia należytego wykonania umowy wymienioną           w ust. 1 w postaci ……………………………………...

- Zabezpieczenie w pieniądzu będzie gromadzone na koncie: ...........................................

- Jeżeli Wykonawca nie przystąpi i nie usunie wad  występujących w okresie gwarancji powstałych z jego winy w ciągu 5 dni od daty powiadomienia o ich wystąpieniu przez Zamawiającego, Zamawiający ma prawo zlecić naprawę innemu Wykonawcy i pokryć koszt naprawy z wniesionego zabezpieczenia.

§ 13

Zamawiający przy udziale Nadzoru Inwestorskiego dokona odbioru od Wykonawcy przedmiotu umowy wykonanego w całości po spełnieniu następujących warunków:

- Po zakończeniu całości robót objętych umową i jej załącznikami oraz uzyskaniu pozytywnych wyników wymaganych prób Wykonawca (kierownik budowy) dokona wpisu w dzienniku budowy o zakończeniu robót, gotowości do odbioru i jednocześnie na piśmie zawiadomi o tym Zamawiającego.

- Zamawiający (Inspektor Nadzoru) wpisem do dziennika budowy potwierdzi gotowość do odbioru.

- Wykonawca złoży Zamawiającemu (Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego) operat powykonawczy do sprawdzenia, który musi zawierać:

  - dziennik budowy,

  - dokumentację powykonawczą z naniesionymi zmianami podpisaną przez kierownika budowy i inspektora nadzoru,

  - protokoły wymaganych prób,

  - oświadczenie kierownika budowy, że roboty zostały wykonane zgodnie                           z dokumentacją i pozwoleniem na budowę, a przy zmianach potwierdzenie, że zmiany zostały zaakceptowane przez autora projektu i inspektora nadzoru,

  - rozliczenie rzeczowe i finansowe wykonanych robót podpisane przez kierownika budowy,

  - paszporty zamontowanych urządzeń i karty gwarancyjne,

  - inwentaryzację geodezyjną powykonawczą zatwierdzoną przez ZUD                                        i zarejestrowaną przez właściwy WODGiK.

- Po złożeniu przez Wykonawcę (kierownika budowy) operatu powykonawczego Zamawiający (Inspektor Nadzoru) w ciągu 7 dni dokona sprawdzenia złożonych dokumentów.

- Po stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru, że otrzymany operat powykonawczy jest złożony zgodnie z wymaganiami umowy i obowiązującymi przepisami Zamawiający w terminie 7 dni powoła Komisję Odbiorową zawiadamiając o tym pisemnie Wykonawcę.

- Czynności odbiorowe Zamawiający przy udziale Nadzoru Inwestorskiego rozpocznie   w dniu wyznaczonym na odbiór i zakończy najpóźniej w ciągu 10 dni roboczych od dnia rozpoczęcia.

- W przypadku stwierdzenia przez Komisję Odbiorową, że przedmiot  odbioru nie jest należycie przygotowany, a występujące uchybienia nie będą możliwe do usunięciaw ciągu 10 dni roboczych, Zamawiający przerwie czynności odbioru, a Wykonawca pokryje w całości wynikające z tego tytułu straty finansowe ponoszone przez Zamawiającego.

§ 14

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego                  i Prawa Zamówień Publicznych.

- Sprawy sporne będą rozpatrywane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 15

Inne postanowienia umowne:

.......................................................................................................................................................

§ 16

- Wszelkie ewentualne zmiany i uzupełnienia treści umowy winny zostać dokonane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności.

- Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w następujących przypadkach:

- konieczność zmiany terminu wykonania w przypadku wystąpienia sytuacji niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, takich jak:

- konieczność wykonania robót uzupełniających, uniemożliwiających wykonanie                  w terminie zamówienia podstawowego,

- wystąpienie nie zinwentaryzowanych urządzeń podziemnych, ich kolizji lub wysokiego poziomu wód gruntowych w miejscach nie przewidzianych,

- nie przewidziany brak płynności finansowej u Zamawiającego,

- wystąpienie klęski żywiołowej i innych okoliczności mających charakter siły wyższej,

- konieczności zmiany osób pełniących samodzielne funkcje techniczne na budowie.

§ 17

Umowę niniejszą sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po 2 egz. dla każdej ze stron.

§ 18

Załączniki stanowiące integralną część umowy:

- kosztorys ofertowy i tabela elementów

- oferta Wykonawcy

- harmonogram robót rzeczowo-finansowy,

- projekt techniczny

Zamawiający:                                                                                        Wykonawca